실시간 티켓 예매 시스템

배포 전 종합 점검 보고서

Code Review & Deployment Readiness Analysis

| 작성일 | 2026년 5월 7일 |
| --- | --- |
| 프로젝트 | 예아단 특별공연 온라인 예매 |
| 시스템 | Flask + SQLite 티켓 예매 플랫폼 |
| 검토 대상 | app.py, templates/*, static/js/seatmap.js |
| 수신 | 서중한합회 총무부 |

1. 검토 개요

본 보고서는 예아단 특별공연 온라인 좌석 예매 시스템(Flask + SQLite 기반)에 대해 실제 배포 전 코드 전수 검토를 통해 발견된 문제점, 보안 취약점, 누락 기능, 그리고 개선 방안을 종합 정리한 것입니다.

핵심 요약 총 28개 항목의 문제 및 개선사항이 발견되었습니다. 긴급(배포 차단) 5건, 높음 9건, 중간 9건, 낮음 5건. 특히 예매 오픈 시간 제어 기능 미구현, 보안 취약점 3건, 실시간 좌석 동기화 누락이 즉시 조치 필요 항목입니다.

1.1 시스템 구성 현황

현재 개발 완료된 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 백엔드 | Python Flask 3.x + SQLite (better-sqlite3 미사용, sqlite3 표준 모듈) |
| 프론트엔드 | Vanilla JS + SVG 기반 좌석 배치도 (seatmap.js) |
| DB 구조 | users / seats / reservations / config 테이블 |
| 인증 방식 | Flask Session (서버 사이드 쿠키), PBKDF2-SHA256 해싱 |
| 동시성 처리 | SQLite BEGIN IMMEDIATE 트랜잭션으로 중복 예매 방지 |
| 관리자 기능 | 회원 관리, 예매 관리, 입금 처리, 엑셀 다운로드 |
| 좌석 구성 | 1층 4구역 + 2층 8구역 (총 2,352석), 사용불가석 별도 설정 |

2. 긴급 문제 — 배포 즉시 차단 항목

주의 아래 5개 항목은 배포 전 반드시 수정해야 합니다. 미조치 시 보안 사고, 데이터 손실, 또는 시스템 운영 불가 상태가 발생할 수 있습니다.

2.1 예매 오픈 시간 제어 기능 완전 미구현 [긴급] 완료

프로젝트 요구사항에 명시된 "서버 시간(한국 기준) 기반 예매 오픈 시간 설정" 기능이 코드 어디에도 존재하지 않습니다. 현재 서버가 기동되는 즉시 누구나 예매 가능한 상태이며, 이는 행사 운영 계획과 전혀 맞지 않습니다.

- config 테이블에 booking_open_time 컬럼이 없고 서버 측 시간 체크 로직 없음

- 프론트엔드에서도 오픈 시간 카운트다운 UI 없음

- 관리자 페이지에서 오픈 시간 설정 화면 없음

조치 방법 ① 관리자 대시보드에 예매 오픈/마감 시간 설정 UI 추가 ② config 테이블에 booking_open_time, booking_close_time 저장 ③ /api/reservations POST 엔드포인트에 현재 서버 시간 검증 로직 추가 ④ 프론트엔드 메인/예매 페이지에 D-day 카운트다운 타이머 표시

2.2 Flask Secret Key 하드코딩 [긴급]

Flask 세션 암호화에 사용되는 SECRET_KEY가 소스코드에 평문으로 하드코딩되어 있습니다. 소스코드가 노출될 경우 모든 세션 토큰을 위조할 수 있어 인증 우회가 가능합니다.

- 현재 코드: app.secret_key = os.environ.get('SECRET_KEY', 'sda-ticket-secret-key-2026-sjhc-CHANGE-IN-PROD')

- 환경변수 미설정 시 취약한 기본값이 자동 적용됨

- start.bat에서도 환경변수 SECRET_KEY를 설정하지 않음

조치 방법 ① python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))" 로 강력한 키 생성 ② 운영 서버의 환경변수 또는 .env 파일(python-dotenv)에 SECRET_KEY 설정 ③ .env 파일은 반드시 .gitignore에 포함

2.3 관리자 기본 비밀번호 코드에 노출 [긴급]

관리자 초기 비밀번호 "Admin1234!"가 app.py 소스코드, start.bat 배치파일, 콘솔 출력 3곳에 평문으로 노출되어 있습니다. Git 저장소에 올라갈 경우 즉시 계정이 탈취될 수 있습니다.

- app.py 155행: init_db()에서 'Admin1234!' 하드코딩

- start.bat 15행: 콘솔에 관리자 PW 출력

- app.py 983행: print()로 콘솔에 관리자 PW 출력

조치 방법 ① 초기 비밀번호를 환경변수(ADMIN_PASSWORD)로 분리 ② 배포 후 즉시 관리자 페이지에서 비밀번호 변경 ③ start.bat의 콘솔 비밀번호 출력 제거 ④ 최초 로그인 시 비밀번호 변경 강제 기능 추가 권장

2.4 CSRF(Cross-Site Request Forgery) 보호 없음 [긴급] 완료

예매 생성, 예매 취소, 회원가입 등 모든 POST/DELETE 요청에 CSRF 토큰이 없습니다. 악의적인 웹사이트를 방문한 로그인 사용자가 자신도 모르게 예매/취소가 될 수 있습니다.

- /api/reservations (POST), /api/reservations/<id> (DELETE) 등 상태 변경 요청 전체 무방비

- Flask-WTF 또는 Flask-SeaSurf의 CSRFProtect를 사용하지 않음

조치 방법 ① pip install flask-wtf 설치 ② app.config["WTF_CSRF_SECRET_KEY"] 설정 후 CSRFProtect(app) 초기화 ③ fetch() 요청 헤더에 X-CSRFToken 포함하도록 JS 수정

2.5 로그인 횟수 제한(Brute Force) 방어 없음 [긴급]

/api/login 엔드포인트에 시도 횟수 제한이 없어 자동화 도구로 비밀번호를 반복 시도하는 무차별 대입 공격에 완전 무방비 상태입니다.

- 잘못된 비밀번호 시도에도 응답 지연이나 잠금 처리 없음

- 동일 IP에서 초당 수백~수천 회 시도 가능

조치 방법 ① pip install flask-limiter 설치 후 @limiter.limit("5 per minute") 데코레이터 적용 ② 5회 연속 실패 시 15분 잠금 또는 CAPTCHA 요구 ③ 비정상 접근 IP 로깅

3. 높음 — 기능 결함 및 데이터 오류

3.1 실시간 좌석 동기화 미구현 [높음] 완료

현재 좌석 상태는 페이지 로드 시점에만 갱신됩니다. 사용자 A가 좌석을 보고 있는 동안 사용자 B가 예매를 완료해도, A의 화면에는 여전히 해당 좌석이 "예매 가능"으로 표시됩니다. 예매 오픈 순간 동시 접속자 100~200명이 같은 인기 좌석에 몰릴 경우 혼란이 발생합니다.

- 백엔드에 SSE(Server-Sent Events) 또는 WebSocket 엔드포인트 없음

- 프론트엔드에서 주기적 폴링(setInterval) 로직 없음

- BEGIN IMMEDIATE 트랜잭션으로 중복 예매는 방지되지만, 화면은 여전히 부정확한 상태 표시

권장 조치 단기: 5~10초 주기 자동 폴링으로 좌석 상태 갱신 (구현 간단) 중기: SSE를 사용해 서버가 상태 변경 시 클라이언트에 push 장기: Redis + Socket.IO 기반 실시간 동기화 (고부하 대응)

3.2 사용자가 입금 완료 예매를 취소 가능 [높음] 상관없음

관리자가 "입금완료" 처리한 예매도 사용자 마이페이지에서 취소 버튼이 활성화되어 있어 취소가 가능합니다. 입금이 이미 이루어진 예매가 취소되면 실제 환불 처리 없이 좌석이 해제되는 데이터 불일치가 발생합니다.

- cancel_reservation() 함수(app.py 566~588행)에 payment_status='paid' 체크 로직 없음

- 관리자 측 delete 보호(paid 체크)는 있으나 일반 사용자 취소에는 적용 안 됨

조치 방법 cancel_reservation()에 다음 조건 추가: if res['payment_status'] == 'paid': return jsonify({'error': '입금완료된 예매는 취소할 수 없습니다. 관리자에게 문의하세요.'}), 403

3.3 통계 데이터 불일치 [높음] 완료

좌석 통계 API 2개가 서로 다른 방식으로 집계하고 있어 메인 화면과 관리자 대시보드의 수치가 서로 다릅니다.

- seat_stats() (공개 API): total = status='available'인 좌석 수만 집계 → 사용불가(blocked)석 제외

- admin_stats(): total_seats = 전체 좌석 수 → blocked석 포함

- 결과: available 계산 시 admin은 'total - confirmed'로 blocked석도 잔여석에 포함

- 메인 페이지 안내 문구 '1인 최대 4석'과 실제 제한 '10석'이 불일치 (index.html 119행)

조치 방법 ① seat_stats()와 admin_stats() 집계 기준을 통일 ② blocked석은 total과 available 모두에서 제외 ③ index.html 119행의 "4석" 문구를 "10석"으로 수정

3.4 SQLite 동시 쓰기 한계 [높음]

SQLite는 쓰기 작업이 파일 단위로 잠금되는 구조입니다. BEGIN IMMEDIATE로 중복 예매는 방지하지만, 예매 오픈 직후 100~200명이 동시에 예매 요청할 경우 "database is locked" 오류가 빈번하게 발생하고 503 응답이 연속 반환될 수 있습니다.

- get_db()가 매 요청마다 새 연결을 열고 닫음 → 연결 오버헤드

- WAL(Write-Ahead Logging) 모드 미적용 → 읽기/쓰기 동시성 낮음

- gunicorn 멀티 워커 환경에서 여러 프로세스가 동시에 BEGIN IMMEDIATE 경쟁

조치 방법 단기: get_db()에 PRAGMA journal_mode=WAL; 추가 → 읽기 동시성 대폭 향상 timeout 설정: sqlite3.connect(DATABASE, timeout=10) 중기: gunicorn 워커 수를 1~2개로 제한하거나 sync workers만 사용 장기: PostgreSQL 마이그레이션 권장 (100명+ 동시 쓰기 대응)

3.5 프로덕션 서버 미구성 [높음] 완료

requirements.txt에 gunicorn이 포함되어 있으나 실제 start.bat은 "python app.py" (Flask 개발 서버)를 실행합니다. Flask 내장 서버는 단일 스레드, 단일 프로세스로 동시 접속에 취약하며 프로덕션 사용이 공식적으로 금지됩니다.

- start.bat: python app.py 실행 → Flask 개발 서버 사용

- app.py 985행: app.run(debug=True) → 프로덕션에서 debug=True는 보안 위험

- gunicorn 설정 파일(gunicorn.conf.py) 없음

- Linux용 systemd 서비스 파일 없음

- Nginx 리버스 프록시 설정 없음

조치 방법 ① gunicorn app:app --workers 2 --bind 0.0.0.0:5000 --timeout 30 로 실행 ② gunicorn.conf.py 파일 생성: workers, timeout, access_log, error_log 설정 ③ Linux 배포 시 Nginx + gunicorn 조합 사용 ④ app.run(debug=False) 또는 조건부 실행으로 수정

3.6 비밀번호 재설정 기능 없음 [높음]

비밀번호를 잊은 사용자가 스스로 재설정할 방법이 없습니다. 관리자가 직접 수동으로 비밀번호를 변경해주어야 하며, 대규모 행사에서 문의가 집중될 수 있습니다.

- /api/password-reset 엔드포인트 없음

- 이메일 발송 기능 없음 (SMTP 설정 없음)

- users 테이블에 email 컬럼 없음

조치 방법 (단기) 관리자 회원관리 페이지에서 비밀번호 임시 설정 기능 추가 (이미 admin_update_member에 구현됨) 안내 공지에 "비밀번호 분실 시 관리자에게 연락" 문구 추가

3.7 SVG 좌석 배치도 중복 이벤트 리스너 [높음] 완료

seatmap.js의 load() 함수를 호출할 때마다(층 전환 시) SVG 요소에 click, mousemove, mouseleave 이벤트 리스너가 누적 등록됩니다. 1층↔2층 반복 전환 시 이벤트가 중복 실행되어 좌석 클릭이 여러 번 처리되는 버그가 발생합니다.

- seatmap.js 406~408행: svg.addEventListener()가 load() 호출마다 매번 재등록

- svg.innerHTML = '' 으로 SVG는 초기화되지만 이벤트 리스너는 누적

조치 방법 ① 이벤트 리스너를 load() 외부에서 최초 1회만 등록하도록 구조 변경 ② 또는 svg.removeEventListener() 호출 후 재등록 ③ { once: false } 대신 AbortController를 사용한 이벤트 관리

3.8 requirements.txt 누락 패키지 [높음] 완료

실제 코드에서 사용하는 패키지 중 requirements.txt에 명시되지 않은 항목이 있어 새 환경에서 설치 시 오류가 발생합니다.

- werkzeug: 비밀번호 해싱(generate_password_hash, check_password_hash)에 사용 중이나 requirements.txt 미기재

- python-dotenv: .env 환경변수 관리에 필요하나 미포함

- flask-limiter: 로그인 횟수 제한 구현 시 필요

조치 방법 requirements.txt를 다음과 같이 업데이트: flask>=3.0.0 werkzeug>=3.0.0 openpyxl>=3.1.0 gunicorn>=21.0.0 python-dotenv>=1.0.0 flask-limiter>=3.5.0

3.9 init_db() 모듈 레벨 호출 - 멀티 프로세스 위험 [높음] 완료

app.py 하단(978행)에서 init_db()가 모듈 import 즉시 실행됩니다. gunicorn이 멀티 워커로 시작할 때 여러 프로세스가 동시에 init_db()를 실행하여 테이블/데이터 초기화 경쟁 조건이 발생할 수 있습니다.

- gunicorn --preload 옵션 없이 fork 기반 멀티 워커 시 DB 초기화 중복 실행

- SEAT_VERSION 체크 시 DELETE FROM reservations가 실행되면 데이터 손실 위험

조치 방법 ① gunicorn --preload 옵션 사용 (마스터 프로세스가 1회만 로드) ② 또는 init_db()를 if __name__ == "__main__": 블록 또는 @app.before_request에서 최초 1회 실행 ③ SEAT_VERSION 변경 시 삭제 전 백업 로직 추가

4. 중간 — 운영 편의성 및 UX 문제

| 구분 | 항목 | 설명 | 심각도 |
| --- | --- | --- | --- |
| UX | 인덱스 예매 안내 문구 오류 | 홈 화면(index.html 119행)에 "1인 최대 4석"으로 표기되어 있으나 실제 제한은 10석. 사용자 혼란 초래. | 중간 |
| 기능 | 예매 취소 기간 제한 없음 | 공연 당일까지 아무 제한 없이 취소 가능. 공연 X일 전 취소 마감 로직 필요. | 중간 |
| 보안 | HTTPS 강제 리다이렉트 없음 | HTTP 접속 시 HTTPS로 자동 전환 없음. 세션 쿠키가 평문 전송될 수 있음. | 중간 |
| 기능 | 티켓에 QR코드 없음 | 티켓 출력 페이지에 QR코드가 없어 현장 입장 시 수기 확인만 가능. 위조 방지 취약. | 중간 |
| 성능 | DB 커넥션 get_seats() 이중 오픈 | get_seats()에서 conn과 conn2 두 개의 DB 연결을 별도로 열어 오버헤드 발생. | 중간 |
| 운영 | 에러 페이지 없음 | 404, 500 에러 시 Flask 기본 오류 페이지 노출. 사이트 기술 정보 유출 가능. | 중간 |
| 운영 | 애플리케이션 로깅 없음 | print() 외 logging 모듈 미사용. 오류 추적, 보안 감사, 예매 이상 감지 불가. | 중간 |
| 모바일 | 모바일 좌석 배치도 UI 미최적화 | SVG 기반 좌석 배치도가 모바일 소형 화면에서 매우 작게 표시되어 터치 선택 어려움. | 중간 |
| 운영 | DB 백업 기능 없음 | SQLite 파일의 자동 백업 스케줄이 없음. 서버 장애 시 전체 예매 데이터 유실 위험. | 중간 |

5. 낮음 — 코드 품질 및 배포 환경

| 구분 | 항목 | 설명 | 심각도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 코드 | 도커(Docker) 환경 설정 없음 | Dockerfile, docker-compose.yml 없음. 서버 이관 시 환경 설정 수동 재현 필요. | 낮음 |
| 코드 | .env 환경변수 관리 체계 없음 | 환경변수가 분산 관리됨. python-dotenv 기반 .env 파일 체계 수립 필요. | 낮음 |
| 코드 | start.bat Windows 전용 | Linux/macOS 배포 환경에서는 start.bat 사용 불가. start.sh 스크립트 추가 필요. | 낮음 |
| 기능 | 헬스체크 엔드포인트 없음 | /health 또는 /ping API 없어 서버 모니터링 도구 연동 불가. | 낮음 |
| 코드 | 관리자 삭제 함수명 혼동 | admin_delete_member()가 실제로는 is_active=0 소프트 삭제. 하드 삭제로 오해 가능. | 낮음 |

6. 추가 구현 필요 기능

현재 시스템은 기본 예매 흐름은 갖추고 있으나, 실제 행사 운영을 위해 아래 기능들이 추가로 필요합니다.

6.1 필수 추가 기능 (운영 불가 수준)

- 예매 오픈/마감 시간 관리 (서버 시간 기반) — 관리자 설정 UI 포함

- 예매 오픈 전 카운트다운 타이머 — 메인 및 예매 페이지에 표시

- 실시간 좌석 상태 갱신 (최소 폴링 방식) — 예매 완료 시 다른 사용자 화면 자동 갱신

- 입금완료 예매 취소 방지 — 사용자 측 취소 API 보호 로직

- 공연 정보 페이지 — 날짜, 시간, 공연 내용, 교통 안내 등

6.2 권장 추가 기능 (운영 품질 향상)

- QR코드 티켓 — 예매번호 기반 QR 생성, 현장 스캔 입장 확인

- SMS/카카오톡 알림 — 예매 완료, 취소 시 자동 안내 발송

- 예매 오픈 사전 알림 신청 — 이메일/SMS로 오픈 시간 알림

- 대기열(Queue) 시스템 — 오픈 순간 동시 접속 급증 완화

- 예매 취소 마감 기한 설정 — 공연 X일 전까지만 취소 허용

- 사용자 프로필 수정 — 전화번호, 교회 정보 직접 변경

- 관리자 좌석 일괄 관리 — 구역 단위 사용 불가 설정

- 예매 현황 실시간 대시보드 — 관리자용 구역별 잔여석 현황

6.3 보안 강화 기능

- 로그인 이력 저장 및 이상 접근 알림

- 관리자 2단계 인증(2FA) — TOTP(Google Authenticator) 연동

- IP 기반 접속 차단 — 악의적 스크래핑/자동화 차단

- 예매 부정 방지 — 동일 전화번호/교회 중복 가입 제한

7. 배포 전 체크리스트

| # | 점검 항목 | 담당 | 완료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SECRET_KEY 환경변수 설정 (32자 이상 랜덤) | 개발자 | ☐ |
| 2 | 관리자 기본 비밀번호 변경 및 소스코드 제거 | 개발자 | ☐ |
| 3 | 예매 오픈 시간 제어 기능 구현 | 개발자 | ☐ |
| 4 | CSRF 보호 적용 (flask-wtf) | 개발자 | ☐ |
| 5 | 로그인 횟수 제한 적용 (flask-limiter) | 개발자 | ☐ |
| 6 | SQLite WAL 모드 활성화 | 개발자 | ☐ |
| 7 | 입금완료 예매 취소 방지 로직 추가 | 개발자 | ☐ |
| 8 | 통계 API 불일치 수정 (blocked석 처리) | 개발자 | ☐ |
| 9 | seatmap.js 이벤트 리스너 중복 등록 수정 | 개발자 | ☐ |
| 10 | requirements.txt 패키지 누락 보완 | 개발자 | ☐ |
| 11 | index.html 좌석 수 안내 문구 수정 (4석→10석) | 개발자 | ☐ |
| 12 | app.run(debug=False) 적용 | 개발자 | ☐ |
| 13 | gunicorn 설정 파일 작성 및 실행 스크립트 변경 | 개발자 | ☐ |
| 14 | 404/500 에러 페이지 추가 | 개발자 | ☐ |
| 15 | HTTPS 인증서 설치 및 강제 리다이렉트 설정 | 서버 관리자 | ☐ |
| 16 | DB 정기 백업 스케줄 설정 | 서버 관리자 | ☐ |
| 17 | 부하 테스트 실행 (100명 동시 접속) | QA | ☐ |
| 18 | 모바일 브라우저 화면 테스트 | QA | ☐ |
| 19 | 전체 기능 시나리오 테스트 | QA | ☐ |
| 20 | 관리자 계정 비밀번호 최종 변경 | 관리자 | ☐ |

8. 수정 우선순위 로드맵

| # | 단계 | 작업 항목 | 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1단계 | SECRET_KEY 환경변수 분리 및 .env 파일 설정 | 0.5일 |
| 2 | 1단계 | 관리자 비밀번호 하드코딩 제거 | 0.5일 |
| 3 | 1단계 | CSRF 보호 (flask-wtf) 적용 | 1일 |
| 4 | 1단계 | 로그인 횟수 제한 (flask-limiter) 적용 | 0.5일 |
| 5 | 1단계 | 입금완료 예매 취소 방지 로직 추가 | 0.5일 |
| 6 | 2단계 | 예매 오픈/마감 시간 제어 기능 구현 | 2~3일 |
| 7 | 2단계 | 실시간 좌석 상태 폴링(5초) 구현 | 1일 |
| 8 | 2단계 | SQLite WAL 모드 및 gunicorn 설정 | 0.5일 |
| 9 | 2단계 | 통계 API 불일치 수정 | 0.5일 |
| 10 | 2단계 | seatmap.js 이벤트 리스너 버그 수정 | 0.5일 |
| 11 | 2단계 | requirements.txt 정비 및 start.sh 작성 | 0.5일 |
| 12 | 2단계 | 404/500 에러 페이지 추가 | 0.5일 |
| 13 | 3단계 | QR코드 티켓 생성 기능 | 1~2일 |
| 14 | 3단계 | 예매 취소 마감 기한 설정 | 1일 |
| 15 | 3단계 | 모바일 좌석 배치도 UI 개선 | 1~2일 |
| 16 | 3단계 | 관리자 2단계 인증(2FA) | 2일 |
| 17 | 3단계 | DB 백업 자동화 스크립트 | 1일 |

9. 결론

현재 시스템은 기본 예매 흐름(회원가입 → 로그인 → 좌석 선택 → 예매 → 티켓 출력)과 관리자 기능(회원/예매 관리, 입금 처리, 엑셀 다운로드)이 잘 구현되어 있습니다. 특히 SQLite BEGIN IMMEDIATE 트랜잭션을 통한 동시 예매 중복 방지 처리는 잘 된 부분입니다.

그러나 배포를 위해서는 반드시 해결해야 할 보안 취약점 5건(긴급)과 핵심 기능 누락(예매 오픈 시간 제어, 실시간 좌석 갱신) 문제를 우선적으로 처리해야 합니다.

1단계(긴급 보안 5건) → 2단계(기능 결함 9건) → 3단계(UX/추가 기능) 순서로 수정 작업을 진행하시면 안정적으로 배포 준비를 완료하실 수 있습니다. 예매 오픈 전 반드시 100명 이상 동시 접속 부하 테스트를 실시하시길 강력히 권장합니다.

검토 완료 ¦ 서중한합회 총무부 2026년 5월 7일